ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Пинежском муниципальном округе

Архангельской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Цель программы: Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2025 – 2026 -обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов потребителями в муниципальных помещениях МКД |  |
|  |  | Местный бюджет | 659,9 | 0,0 | 453,4 | 206,5 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 659,9 | 0,0 | 453,4 | 206,5 |  |  |  |  |
| Задача № 2 программы: Обеспечение питьевой водой населения, проживающего в домах, не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением, в том числе путем подвоза воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению питьевой водой населения, проживающего в домах, не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2025 - приобретение специализированной техники для организации подвоза воды |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 350,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 1 350,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача № 3 программы: Повышение надежности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по разработке и актуализации схем теплоснабжения | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2025 – услуги по разработке схемы теплоснабжения Пинежского муниципального округа Архангельской области |  |
|  |  | Местный бюджет | 276,0 | 0,0 | 276,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 276,0 | 0,0 | 276,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача № 4 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия по разработке и актуализации схем водоснабжения и водоотведения | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2025 – услуги по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Пинежского муниципального округа Архангельской области |
|  |  | Местный бюджет | 274,0 | 0,0 | 274,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Итого | 274,0 | 0,0 | 274,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.2 Капитальный ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | Федеральный бюджет | 52 018,7 | 0,0 | 27 705,6 |  | 24 313,1 |  |  | 2025 – капитальный ремонт системы водоотведения пос.Сия; 2025 – 2026 капитальный ремонт системы водоотведения (с.Карпогоры), протяженностью 5047м |
|  |  | Областной бюджет | 4 523,4 | 0,0 | 565,4 |  | 3 958,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 661,6 | 0,0 | 410,8 |  | 250,8 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Итого | 57 203,7 | 0,0 | 28 681,8 |  | 28 521,9 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | Федеральный бюджет | 52 018,7 | 0,0 | 27 705,6 |  | 24 313,1 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 4 523,4 | 0,0 | 565,4 |  | 3 958,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 221,5 | 0,0 | 2 764,2 |  | 457,3 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Итого | 59 763,6 | 0,0 | 31 035,2 |  | 28 728,4 |  |  |  |